Équipe : Mohamad-Ridha, Thanushan, Dave, Earaj					Date : 2024-04-16

| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanushan | Travail sur la page de connexion et trouver les images. Travailler sur la page principale. Création compte de l’utilisateur. Ajouter produit au panier (Faire afficher le produit avec sa description) Faire la partie résumée de la page panier. Faire la page de transaction (Front-end et Back-end) | Modification du page server et paiement ejs | Montrer les informations d’utilisateur dans la page paiement. |
| Mohamad-Ridha | Faire le header et la section image de la page d'accueil (html). Création des tables de la bases de données. Faire la section image + logo avec background de la page d'inscription. Faire la partie d'affichage du produit dans la page "Panier" avec son prix et sa description. Correction analyse préliminaire. Correction du modèle logique de la BD. Correction du script de la BD. Création du diagramme de cas d’utilisation. Front-end et back-end de la page paramètre utilisateur au complet. Ajouter un filtre de recherche. Corriger un problème dans la sauvegarde de la page paramètre utilisateur. Modification du modèle logique pour ajouter des nouvelles tables pour le fonctionnement d’ajout des produits dans la base de données. Fonctionnement de l’ajout produit afin que les produits soient stockés dans la base de données. Refait le design de la page paramètre utilisateur au complet. Ajout de la fonctionnalité pour créer un nouveau mot de passe avec bycrypt pour assurer la sécurité des utilisateurs. Implémentation du NoSQL dans le projet en replaçant la table utilisateur avec la collection "utilisateurs" |  | Rien. |
| Dave-Hardens Odigé | Organisation des éléments de la table « produit » dans un environnement graphique (frontend pour la page recherche) Javascript dans la page recherche Api de recherche Recherche d’image pour produit Insertion des produits dans la bd |  | Rien. |
| Earaj | Faire le div (la section) des deux boutons + paragraphe de la page d'accueil. Faire la section image + logo avec background de la page de connexion Faire la partie de résumé de transaction de la page panier et l’arrière-plan Faire la connexion de bouton panier avec sa page Faire le script d’insertion des données Vérification de mot de passe Travailler sur la page de connexion (Client doit être capable d’ouvrir une session). Ajout de README pour client Faire La méthodologie de travail en équipe Modification des images de la page affichage + Chercher le produit quand util. clique sur l'image. Création d'une page pour la description des produits. (Chercher produit et afficher) Faire le bouton déconnecter. Ajout d’un bouton pour supprimer un produit de panier et BD Ajouter un bouton de quantité pour les produits Création de bouton mot de passe oublie et une page Aouter des bouton nécessaire(s’inscrire, retour et accéder aux pages) Création de footer Connexion d'utilisateurs après l'inscription Envoie d’un courriel de réinitialisation de mot de passe | Continu a travaillé sur le bouton réinitialisation du mot de passe oublié avec API (Envoyer de courriel) | Rien. |